Приложение №1

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Хрусталева Е.М. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. 2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, а также ликвидацию последствий водных объектов на территории городского округа Домодедово  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения городского округа Домодедово в мероприятия по охране и восстановлению лесов.  |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок.  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| Средства бюджета Московской области | 3998,18 | 1441,49 | 852,23 | 852,23 | 852,23 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 286911,45 | 156995,25 | 43305,40 | 43305,40 | 43305,40 | 0,0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **290909,63** | **158436,74** | **44157,63** | **44157,63** | **44157,63** | **0,0** |

 Приложение №2

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

1. **Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.  |
| 1.1 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды  | Отраслевой показатель | человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово | 1.03.01 |
| 2. | 1. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.
 |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Муниципальный показатель | единица | - | 19 | 3 | 3 | 3 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальный показатель | единица | - | 25 | 29 | 29 | 29 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 | Количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения  | Отраслевойпоказатель  | штука | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.01 |
| 2.4 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Муниципальный показатель | шт. | - | - | 10 | 10 | 10 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.03 |
| 3. | 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов  | Отраслевой показатель  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)  | Отраслевойпоказатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

 Приложение №3

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды  | единица | Показатель рассчитывается по формуле:Cnas= Ch+CэГде ,Ch – количество участников, выставок, семинаров; Cэ-количество участников экологических мероприятий  | Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников | ежегодно |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации  | единица | Значение показателя определяется по количеству гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Акты выполненных работ, предоставленные исполнителем контракта за отчетный период | ежегодно  |
| 3. | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется по количеству обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности за отчетный период | Акты выполненных работ, предоставленныеМБУ «Комбинат благоустройства» за отчетный период | ежегодно |
| 4. | Количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | единица | Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 5. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке прудов от мусора | Акты выполненных работ, предоставленныеМБУ «Комбинат благоустройства» за отчетный период | ежегодно |
| 6. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов  | процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 7. | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)  | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, гдеСно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, куб.м; | Акты выполненных работ | ежегодно |

 Приложение №4

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ подпрограммы** | **№ основного мероприятия** | **№ мероприятия** | **Наименование результата** | **Единица измерения** | **Порядок определения значений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 01 | 03 | 01 | Проведены экологические мероприятия,  | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 2. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которой разработана необходимая документация для эксплуатации  |
| 3. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 4. | 02 | 03 | 01 | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | га | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 5. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | га | Показатель оценивается как общее количество площадей прудов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| 6. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 7. | 05 | 01 | 04 | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов (в том числе и рекультивации) – ежегодный, акты выполненных работ  |

 Приложение №5

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

**7. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»**

**7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | 2023год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | 2025год | 2026год | 2027 год |  |
| 1 | ***Основное мероприятие 03***Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2027 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.01Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности»  | 2023-2027 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены экологические мероприятия, ед. | х | Всего: | 2023год | 2024 год | В том числе  | 2025год | 2026год | 2027 год |
| 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме I | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение №6

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

**8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | ***Основное мероприятие 01*** Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | **Итого** | **50356,20** | **15240,00** |  **11705,40** | **11705,40** | **11705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства»  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 50356,20 | 15240,00 | 11705,40 | 11705,40 | 11705,40 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01*Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год  | 2024 год | В том числе  | 2025год | 2026 год | 2027год |
| 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев |
| 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.05*Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого 2023 | **23338,35** | **6222,15** | **5705,40** | **5705,40** | **5705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 23338,35 | 6222,15 | 5705,40 | 5705,40 | 5705,40 | 0,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | В том числе  | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев |
| 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 2. | ***Основное мероприятие 03*** Ликвидация последствий засорения водных объектов   | 2023-2027 | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 03.01*Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024год | В том числе  | 2025год | 2026год | 2027год |
|  |  | 1квартал | 1 полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | *Мероприятие 03.03* Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024год | В том числе  | 2025год | 2026 год | 2027год |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| 18,51 | - | 6,17 | - | - | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0 |
|   | Итого по подпрограмме II | **Итого** | **58561,45** | **18645,25** | **13305,40** | **13305,40** | **13305,40** | **0,00** |  х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 58561,45 | 18645,25 | 13305,40 | 13305,40 | 13305,40 | 0,00 |

 Приложение №7

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

**9. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»**

## 9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | ***Основное мероприятие 01*** Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.  | 2023-2027 | **Итого** | **3998,18** | **1441,49** | **852,23** | **852,23** | **852,23** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 3998,18 | 1441,49 | 852,23 | 852,23 | 852,23 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.06* Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого | **3998,18** | **1441,49** | **852,23** | **852,23** | **852,23** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджетаМосковской области | 3998,18 | 1441,49 | 852,23 | 852,23 | 852,23 | 0,00 |
| Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | 2023год | Итого 2024год | В том числе по кварталам | 2025год | 2026год | 2027 год |
| 1076,1 | х | 358,7 | 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев | 358,7 | 358,7 | 0 |
| 0 | 149 | 328 | 358,7 |
|  | Итого по подпрограмме IV |  Итого | **3998,18** | **1441,49** | **852,23** | **852,23** | **852,23** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 3998,18 | 1441,49 | 852,23 | 852,23 | 852,23 | 0,00 |

 Приложение №8

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от 29.03.2024 № 1465

**10. Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

**10.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | *Основное мероприятие 01* Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2027 |  Итого | 228350,00 | 138350,00 | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | х |
| Средства бюджета городского округа  | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.04* Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа  | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Ликвидированы несанкционированные свалки, ед. | х | х | Всего | 2023год | 2024год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 240 | - | 80 | 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев | 80 | 80 | 0 |  |
| 0 | 40 | 60 | 80 |
|  | Итого по подпрограмме V |  Итого | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |