|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОпостановлением Администрациигородского округа Домодедово Московской областиот 01.04.2024 № 1512 |

**План мероприятий**

**по проведению месяца чистоты и порядка на территории городского округа Домодедово в период с 01 апреля по 30 апреля 2024 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация информационной кампании о проведении месячника по благоустройству и общеобластного субботника в СМИ, на внутриподъездных и дворовых информационных стендах, социальных сетях, интернет ресурсах и т.п. | Начальник сектора по взаимодействию со СМИ;Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово, Комитет по экономике Администрации городского округа Домодедово руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности.  | С 01.04.2024 |
| 2 | Доведение плана мероприятий по проведению **месячника** благоустройства территории городского округа Домодедово до исполнителей. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово,Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Комитет по культуре делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, Управление образования Администрации городского округа Домодедово,Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово, Комитет по экономике Администрации городского округа Домодедово, Комитет по управлению имуществом городского округа Домодедово, Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | до 01.04.2024 |
| 3 | Заготовка строительных и ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного материала для озеленения и очистки территории городского округа Домодедово. | Руководители предприятий,организаций, учреждений всех форм собственности, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, МБУ «Комбинат благоустройства», подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Домодедово. | до 01.04.2024 |
| 4 | Обеспечение ежедневного выхода людей и техники на работы по благоустройству | Руководители предприятий,организаций, учреждений всех форм собственности, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, МБУ «Комбинат благоустройства», подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Домодедово. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 5 | Проверка готовности предприятий, организаций и управляющих компаний к проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово до исполнителей. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово,Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Комитет по экономике Администрации городского округа Домодедово, Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово, Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. | до 01.04.2024 |
| 6 | Определение мест выдачи инвентаря | Предприятия, организации,учреждения всех форм собственности, жители индивидуальной жилой застройки городского округа Домодедово; МБУ «Комбинат благоустройства», Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Домодедово. | до 01.04.2024 |
|  7 | Очистка площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи и мусора. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков и дорожной разметки. Ямочный ремонт нарушенных твердых покрытий, отсыпка пешеходных дорожек. | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров. Собственники, владельцы или пользователи объектов или территорий. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 8 | Очистка системы ливневой канализации, водоотводных кюветов и канав от грязи и мусора. Приведение в надлежащее состояние инженерных наружных коммуникаций (тепловых коллекторов, колодцев) | МУП «Домодедовский водоканал», МУП «Теплосеть», Домодедовский РУАД, Филиал Домодедово ЗАО «Мостотрестсервис», подрядные организации по обслуживанию тротуаров и дорог. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 9 | Уборка улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий.  | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, МБУ «Комбинат благоустройства», и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий городского округа Домодедово.  | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 10 | Вырубка сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников на территории общего пользования и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, физ. лицами. | Предприятия, организации,учреждения всех форм собственности, МБУ «Комбинат благоустройства», жители индивидуальной жилой застройки городского округа Домодедово. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 11 | Пересадка деревьев и кустарников (саженцы) с территории общего пользования городского округа Домодедово, покрытой зелеными насаждениями на требующие озеленения территории. Побелка стволов деревьев, восстановление газонов. Установка вазонов для высадки цветов. | Предприятия, организации,учреждения всех формсобственности, МБУ «Комбинат благоустройства», жители городского округа Домодедово. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 12 | Ремонт, приведение в надлежащее состояниеавтобусных остановок,железнодорожных станций, автовокзалов. | Балансодержатели. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 13 | Ремонт внутридворовых детских игровых и спортивных площадок. Установка и ремонт городской мебели. | МБУ «Комбинат благоустройства», Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Домодедово. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 14 | Ремонт и покраска ограждений, бордюров, цоколей, фасадов зданий, сооружений, вазонов, урн, скамеек на территориях учреждений и объектах культуры. | Управление образования,Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 15 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, мемориалов и памятников | МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела», Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово.МБУ «Комбинат Благоустройства» | с 01.04.2024 по 30.04.2024  |
| 16 | Приведение в надлежащее состояние опор наружного и уличного освещения. Восстановление освещения и архитектурно-художественной подсветки. Производство работ, связанных с содержанием зеленых насаждений в охранной зоне ЛЭП. | Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», Домодедовские электрические сети,филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 17 | Очистка территорий садоводческих некоммерческих товариществ и прилегающей к их границам территории (не менее 5 метров).Оборудование контейнерных площадок, заключение договоров на вывоз ТБО. | Председатели садоводческихнекоммерческих товариществ. | Постоянно |
| 18 | Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений. | Балансодержатели, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства» Рекламораспространители (в соответствии с условиями договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). | Постоянно |
| 19 | Выявление, предоставление информации о местонахождении и объемах несанкционированных свалок строительных, бытовых и древесно-растительных отходов. | Отдел агрокомплекса и экологии, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства», руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности;ООО «Каширский Региональный Оператор» | Постоянно |
| 20 | Подготовка сметной документации и ликвидация несанкционированных свалок | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово,МБУ «Комбинат благоустройства» | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 21 | Очистка территорий в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи от мусора и сухостоя. | Железнодорожная дистанция электроснабжения Московско-Курского отделения ФГУП «Московская железная дорога», Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС, дорожные и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог.  | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 22 | Оборудование пунктов мойки и чистки колес автотранспорта в период весенней распутицы на строительных объектах. | Руководители строительных организаций. | Постоянно |
| 23 | Сезонная замена витрин | Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово,Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 24 | Тематическое оформление общественных пространств | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 25 | Удаление граффити (изображения, рисунки или надписи), выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях промышленных и коммунальных объектов, не соответствующие архитектурно-художественному облику городского округа Домодедово | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово,Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Комитет по экономике Администрации городского округа Домодедово, Отдел потребительского рынка и рекламы Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 26 | Вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств и пеналов | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, ОГИБДД УМВД | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
| 27 | Организация рейдов с целью выявления нарушений в части соблюдения требований чистоты и порядка на территории городского округа Домодедово и привлечения виновных к административной ответственности. | Территориальный отдел № 24 Госадмтехнадзора МО, Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Отдел Роспотребнадзора.  | с 01.04.2024 по 30.04.2024 |
|  28 | Привлечение жителей к участию в месячнике благоустройства уличных, дворовых территорий и в общегородском субботнике | Председатели уличных комитетов, председатели советов домов, старшие по домам, старосты сел, деревень. | с 01.04.2024 по 30.04.2024; 27.04.2024 |
| 29 | Представление отчетов о проделанной работев Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, для подготовки сводного отчета | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово | с 01.04.2024 по 30.04.2024; 26.04.2024 |

**Примечание:** Руководители предприятий, учреждений организаций представляют отчеты о проделанной работе, с нарастающим итогом, в установленные настоящим планом сроки заместителям председателя Комитета по территориальному управлению – начальникам территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово или административных округов городского округа Домодедово Администрации городского округа Домодедово, в установленные планом сроки, для подготовки сводного отчета в Министерство благоустройства Московской области.