# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2024 № 498

городской округ Домодедово

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", письмом  Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-944 от 02.02.2024г. и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙСПЕЦСИЛА" (далее- Подрядчик) от 25.01.2024г. №4/01/24 и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 29.01.2024г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта от 26.05.2022г. № 23-22К «Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап №2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство)» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее- Заказчик) и Подрядчиком в части изменения выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий Контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Заказчику заключить с Подрядчиком дополнительное соглашение к Контракту об изменении выплаты авансового платежа, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год, при соблюдении всех условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а также при условии обеспечения казначейского сопровождения.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кукина М.С.

Глава городского округа                                                                                                     М.А. Ежокин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 06.02.2024 № 498

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| № | Номер контракта/наименование объекта | Дата заключения контракта | Размер аванса по контракту | Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту | Новый порядок выплаты аванса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №23-22К «Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап №2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство)» | 26.05.2022г. | 30% от цены Контракта 1 135 520 402,44 руб. в размере 340 656 120,00 руб. | 30 % от цены контракта 1 830 458 083,01 руб. в размере 549 137 424,90 руб. | Оплата аванса производится за вычетом ранее выплаченного аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса в размере 208 481 304,90 руб., но не более чем сумма доведённых до заказчика лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год |

# Text boxes

Об изменении существенных условий муниципального контракта в части выплаты авансового платежа по муниципальному контракту