СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от    14.12.2012                 №     1-4/499

О проекте изменений

в инвестиционную программу развития

системы холодного (питьевого) водоснабжения

городского округа Домодедово

на период с 01.08.2010 по 31.12.2013

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 02.04.2010 №967 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса городского округа Домодедово»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект изменений в инвестиционную программу развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово на период с 01.08.2010 по 31.12.2013, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Домодедово от 30.08.2010 № 1-4/311:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта инвестиционной программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» на период с 01.08.2010 по 31.12.2013» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 378,134 млн.руб., в т.ч. с 01.09.2010 – 65,649 млн.руб. 2011г. – 94,965 млн.руб. 2012г. – 126,784 млн.руб. 2013г. – 90,973 млн.руб. Из них по источникам: Плата за подключение – 272,970 млн.руб., в т.ч. с 01.09.2010 – 59,729 млн.руб. 2011г. – 76,188 млн.руб. 2012г. – 75,473 млн.руб. 2013г. – 61,580 млн.руб. Собственные средства – 92,590 млн.руб., в т.ч. с 01.09. 2010 – 5,920 млн.руб. 2011г. – 15,166 млн.руб. 2012г. – 47,164 млн.руб. 2013г. – 24,340 млн.руб. Надбавка к тарифу – 12,574 млн.руб., в т.ч. с 01.09.2010 – 0,000 млн.руб. 2011г. – 3,611 млн.руб. 2012г. – 4,147 млн.руб. 2013г. – 4,816 млн.руб. |
| --- | --- |

1.2. Таблицу Раздела 3. «Основные цели и задачи действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей»  Программы изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия инвестиционной программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения

|  | Мероприятия по реализации программы | Всего | Источники финансирования, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Собственные средства |
| 1. | Разработка ПСД и реконструкция ВЗУ № 4 ул.Талалихина,18, мкр.Западный, г.Домодедово | 135147 |  | 135147 |  |
| 2. | Расширение и реконструкция ВЗУ № 6 г.о. Домодедово по линии «Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово»: - бурение новых артезианских скважин (увеличение мощности на 6,86 куб./сут.; - строительство ВНС 1 го подъема; - завершение строительства водовода 1-го подъема Д=630мм 2 нитка; - строительство РЧВ объемом 10 000 куб/сут. | 104706 55508 12 430 36768 |  | 55 508 31618 | 12 430 5150 |
| 3. | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания в с.Ильинское г. Домодедово | 19660 |  | 9939 | 9721 |
| 4. | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания в д.Житнево г.Домодедово | 16 794 |  | 3297 | 13497 |
| 5. | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания в с.Вельяминово и мкр.Барыбино г.Домодедово | 38362 |  |  | 38362 |
| 6. | Модернизация технологического оборудования ВЗУ и ВНС 1-го и 2-го подъемов, в т.ч. реконструкция скважин, взамен морально устаревших по г.о. | 10 678 |  |  | 10 678 |
| 7. | Перекладка (санация) водопроводных сетей | 50 035 | 12 574 | 37 461 |  |
| 8. | Выполнение программы энергосбережения | 2 752 |  |  | 2 752 |
|  | Всего: | 378 134 | 12 574 | 272 970 | 92 590 |

1.3. Таблицу Раздела 4.  «Финансирование инвестиционной программы» Программы  изложить в следующей редакции:

| Показатели по водоснабжению | Ед.изм. | По годам |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.09.2010- 31.12.2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Тариф на подключение | тыс.руб. | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Объем водопотребления по присоединенным мощностям | тыс.м3/сут | 1,244 | 1,587 | 1,572 | 1,283 | 5,687 |
| Плата за подключение | млн.руб. | 59,729 | 76,188 | 75,473 | 61,580 | 272,970 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | млн.руб. | 0,000 | 3,611 | 4,147 | 4,816 | 92,59 |
| Собственные средства | млн.руб. | 5,92 | 15,166 | 47,164 | 24,34 | 75,010 |
| Итого | млн.руб. | 65,649 | 94,965 | 126,784 | 90,736 | 378,134 |

1.4. Пункты 3, 4, 5 Приложения №1 «Мероприятия по реализации инвестиционной   программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» на период с 01.08.2010 по 31.12.2013» к Программе изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 3 | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания в с.Ильинское г. Домодедово | Всего: | 01.08.2010 -31.12.2013 | 19 660 | 2 849 | 12 623 | 4 188 |  | МУП «Домодедовский водоканал» |
|  |  | Плата за подключение |  | 9 939 | 2 849 | 6 965 | 125 |  |  |
|  |  | Собственные средства |  | 9 721 |  | 5 658 | 4 063 |  |  |
| 4 | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания в д. Житнево г. Домодедово | Всего: | 01.08.2010 -31.12.2013 | 16 794 |  | 139 | 16 655 |  | МУП «Домодедовский водоканал» |
|  |  | Плата за подключение |  | 3 297 |  | 139 | 3 158 |  |  |
|  |  | Собственные средства |  | 13 497 |  |  | 13 497 |  |  |
| 5 | Разработка ПСД и строительство станций обезжелезивания в с. Вельяминово и мкр. Барыбино г.Домодедово | Всего: | 01.08.2010 -31.12.2013 | 38 362 |  |  | 20 000 | 18 362 | МУП «Домодедовский водоканал» |
|  |  | Собственные средства |  | 38 362 |  |  | 20 000 | 18 362 |  |

1.5. Пункт «Итого по Программе» Приложения №1 «Мероприятия по реализации инвестиционной программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово Муниципального унитарного предприятия городского округа

Домодедово «Домодедовский водоканал» на период с 01.08.2010 по 31.12.2013» к Программе изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Итого по Программе |  | Всего, в т.ч. | 01.08.2010 -31.12.2013 | 378 134 | 65 649 | 94 965 | 126 784 | 90 736 | МУП «Домодедовский водоканал» |
|  |  | Плата за подключение |  | 272 970 | 59 729 | 76 188 | 75 473 | 61 580 |  |
|  |  | Надбавка к тарифу |  | 12 574 | 0 | 3 611 | 4 147 | 4 816 |  |
|  |  | Собственные средства |  | 92 590 | 5 920 | 15 166 | 47 164 | 24 340 |  |

1.6. Приложение № 2 «Планируемые показатели реализации инвестиционной программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» на период с 01.08.2010 по 31.12.2013» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в инвестиционную программу развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово на период с 01.08.2010 по 31.12.2013, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Домодедово от 30.08.2010 № 1-4/311.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту изменений в инвестиционную программу развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово на период с 01.08.2010 по 31.12.2013, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Домодедово от 30.08.2010 № 1-4/311, председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии Тимофеева Е.Б.

4. Председательствующему на публичных слушаниях Тимофееву Е.Б. провести публичные слушания по проекту изменений в инвестиционную программу развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово на период с 01.08.2010 по 31.12.2013 , утвержденную решением Совета депутатов городского округа Домодедово от 30.08.2010 № 1-4/311, в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв».

6. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии (Тимофеев Е.Б.).

Глава городского округа						               Л.П. Ковалевский