Приложение к постановлению Администрации городского округа

от 21.07.2022 № 2029

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации городского округа Домодедово

от 31.10.2019 № 2298»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
|  |

Муниципальная программа городского округа Домодедово

 «Формирование современной комфортной городской среды»

г. Домодедово

|  |
| --- |
| **Паспорт Программы**  |
| **«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово И.В. Колобов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Домодедово |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. |
| Перечень подпрограмм | *Подпрограмма I "Комфортная городская среда"**Подпрограмма II "Благоустройство территорий"**Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»* |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | ***200 778,01*** | ***60 558,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***140 220,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета Московской области | ***465 743,20*** | ***86 334,01*** | ***141 590,47*** | ***179 335,41*** | ***54 078,99*** | ***4 404,32*** |
| Средства бюджета городского округа | ***3 581 101,81*** | ***562 358,99*** | ***743 100,66*** | ***839 307,33*** | ***709 656,85*** | ***726 677,98*** |
| Внебюджетные средства | ***15 238,70*** | ***1 210,70*** | ***9 313,50*** | ***4 714,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Всего, в том числе по годам: | ***4 262 861,72*** | ***710 461,71*** | ***894 004,63*** | ***1 023 357,24*** | ***903 955,84*** | ***731 082,30*** |

 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Целью муниципальной программы городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий городского округа Домодедово. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Домодедово» (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустроенных дворовых территорий в городском округе Домодедово - 205, что составляет 50 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Домодедово реализуются с 2015 года. Так, в 2015 году было комплексно благоустроено – 16 дворов, в 2016 году – 23 дворов, в 2017 году – 34 двора, в 2018 году – 33 двора, в 2019 году – 21 дворов, в 2020 – 3 двора, 2021 – 22 двора.

Для включения на будущий год в план благоустройства общественных территорий органам местного самоуправления необходимо провести рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области»(портал «Добродел»).

При формировании плана благоустройства, в том числе выбора адресного перечня территорий для благоустройства, необходимо учитывать итоги проведения ежегодного рейтингового голосования на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Кроме дворовых территорий в городском округе Домодедово имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Кроме того, на территории городского округа Домодедово Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №7 к муниципальной программе

**Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется достижение следующих результатов:

Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий на территории городского округа Домодедово (по результатам инвентаризации);

Увеличение доли на территории городского округа Домодедово обеспечивающих условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить, как умеренный.

3. Риск изменения федерального и областного законодательства.

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, оставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых

организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска.

Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

В целях оптимизации процессов реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

***Подпрограмма I*** «Комфортная городская среда» позволит выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

***Подпрограмма II*** «Благоустройство территорий» направлена на сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения.

***Подпрограмма III*** «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области включает в себя капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово, в том числе: замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы; работы по ремонту фасадов; кровель; подъездов; внутренних инженерных систем; подвалов муниципального жилищного фонда.

***Подпрограмма V*** «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на проведение мероприятий с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

Паспорта Подпрограмм содержатся в Приложении №1 Программы.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.**

Каждая из подпрограмм Программы имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

 Подпрограмма I – «Комфортная городская среда».

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация подпрограммы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском округе Домодедово.

Благоустройство общественных территорий городского округа Домодедово будет способствовать рациональному использованию общественной территории и решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов. Кроме того, также будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и жизни населения, обеспечению на общественных территориях в населенных местах здоровых условий:

- нормального микроклимата;

- чистого воздушного бассейна и водного пространства

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городском округе Домодедово будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских земель.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа, с целью улучшения качества жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

Для нормального функционирования городского округа большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и спортивных площадок, утрачен внешний облик газонов, отсутствуют скамьи, урны, нет надлежащего освещения. В микрорайонах и административных округах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт дворовых проездов, установку детского и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарников.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Комплексное благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий (в том числе создание, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные и земляные работы, размещение (установка), снос (демонтаж), восстановление, ремонт) по приведению в нормативное состояние объектов благоустройства и элементов благоустройства дворовой территории, включающего:

1) для основного перечня объектов благоустройства и элементов благоустройства (далее - основной перечень):

детскую площадку;

контейнерную площадку;

элементы озеленения;

систему наружного освещения;

площадку автостоянки (парковку, парковочные места);

информационный стенд дворовой территории;

урны;

лавочки (скамейки);

пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, отделенные от проезжей части, обеспечивающие для инвалидов и маломобильных групп населения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения);

проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог на дворовую территорию);

2) объекты благоустройства и элементы благоустройства, включаемые дополнительно в комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства дворовой территории на основании предложений заинтересованных лиц при условии их непосредственного участия в благоустройстве дворовой территории (финансового и (или) трудового), по согласованию с уполномоченным органом (далее дополнительный перечень), в том числе:

спортивная площадка (воркаут);

площадка (место) для отдыха;

искусственные неровности (на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования Московской области).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов городского округа Домодедово, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий городского округа Домодедово. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов городского округа Домодедово или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2021 г., сформирован:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городского округа Домодедово;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 6 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация вправе принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству указан в Приложении № 5 к муниципальной программе.

 Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает:

* разработку проекта благоустройства;
* выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
* проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению

последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

* выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильные дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
* проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

* разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
* благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
* благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
* благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
* благоустройство парковых проездов (дорог);
* благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
* благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
* благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
* благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
* благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты

корневой системы элементов озеленения;

* благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
* благоустройство элементов сопряжения покрытий;
* благоустройство конструкций велопарковок;
* благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
* благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
* благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;
* благоустройство систем наружного освещения;
* благоустройство праздничного оформления;
* благоустройство средств размещения информации;
* благоустройство малых архитектурных форм;
* благоустройство въездных групп, стел;
* проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации;

 - благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

 - выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

 - создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

 - проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

 - подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

 - организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

 - приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 N 11-134/PB (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).»

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Домодедово федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Домодедово мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды.

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений.

Общественные территории также требуют проведения благоустроительных работ.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий».

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского округа Домодедово, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью улучшения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Планируя данные мероприятия необходимо соблюдать условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Домодедово. Ежегодно проводятся работы по санитарной обрезке деревьев. В рамках месячника благоустройства проводятся работы по посадке саженец деревьев и кустарников.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, но нуждаются в реконструкции и ремонте.

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в городском округе Домодедово в значительной степени зависят от состояния внешнего благоустройства дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение данной проблемы заключается в привлечении жителей к участию в решении проблем благоустройства в городском округе Домодедово, и является первостепенной задачей. На территории городского округа Домодедово проводятся работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в рамках проводимого на территории городского округа месячника благоустройства с привлечением жителей городского округа. Данное мероприятие проводится в апреле месяце.

Жизнь современного города невозможна без искусственного освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток, которое тем продолжительнее в осенне-зимний период.

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом благоустройства.

Целью подпрограммы II является ликвидация «темных мест» на территории городского округа Домодедово, благоприятное восприятие городских пространств, оформленных архитектурно-художественной подсветкой.

В 2017 году был запущен приоритетный проект Губернатора Московской области «Светлый город». В соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды", утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 г. N 864/38, предусмотрено мероприятие «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения». В рамках данного мероприятия из бюджета Московской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным ремонтом объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и скверов.

В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории городского округа Домодедово в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основным источником финансирования мероприятий подпрограммы II являются средства бюджета городского округа Домодедово.

Кроме того, в связи с реализацией приоритетного проекта Губернатора Московской области «Светлый город» финансирование мероприятий подпрограммы II предусмотрено за счет средств бюджета Московской области.

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Домодедово переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории городского округа Домодедово в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основным источником финансирования мероприятий подпрограммы II являются средства Московской области

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области.

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа».

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных жилых домов городского округа Домодедово не соответствует современных требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. Жилищным Кодексом Российской Федерации установлены обязательства для собственников помещений в многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) общего имущества в многоквартирном доме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе Домодедово необходимо осуществлять программно-целевым методом.

На территории городского округа Домодедово, управляющими организациями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.

Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных жилых домов является полная замена и модернизация лифтов, отработавших срок эксплуатации.

Итогом реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

 Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»

 Мероприятие подпрограммы направлены на выявление и пресечение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами

Перечень мероприятий Программы указан в Приложении 4 к настоящей Программе.

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач, содержится в Приложении 2 к настоящей Программе.

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы**

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, содержится в Приложении 3 к настоящей Программе.

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Перечень объектов благоустройства | Ежеквартальная |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области  | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Перечень объектов благоустройства | Годовая |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Реестр детских игровых площадок на территории городского округа | Ежеквартальная |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Dn = Ny / N x 100%, где:Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Отчетность ГАСУ | Ежеквартальная |
| 5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Отчетность в ГАСУ | Ежеквартальная |
| 6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту  | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 7 | Количество объектов, в отношение которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий, зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполнения строительно-монтажных работ на указанных объектах. |  Реестр объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на территории городского округа. | Годовая |
| 8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения  | Единица | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Данные Комитета по культуре, делам молодежи и спорту | Ежеквартальная |
| 9 | Замена детских игровых площадок | Квадратный метр | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия 01.03, 01.08, 01.13, 01.17, 01.20, 01.21, 01.22, утвержденные Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" |  Отчетность в ГАСУ | Ежеквартальная |
| 11 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Баллы | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 12 | Содержание территорий общего пользования | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 13 |  Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 14 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв. метры | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  Отчетность в СКПДИ | Ежеквартальная |
| 15 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Адресный перечень, отчетность в ГАСУ | Ежеквартальная |
| 16 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Голосование граждан городского округа на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан, полученных иными способами (50% от плана на год). | Ежеквартальная |
| 17 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Значение показателя определяется как общее количество отремонтированных МКД в ходе реализации программы на текущий год | Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от27.12.2013 №1188/58  | Годовая |
| 18 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единица | Значение показателя определяется как общее количество отремонтированных подъездов в ходе реализации программы на текущий год | Реестр подъездов МКД на территории городского округа | Годовая |
| 19 | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Определяется на основании фактических значений рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Отчеты административной комиссии | Квартальная |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Порядок взаимодействия реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области» (далее – Порядок).

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы.**

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».