# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2025 № 3803

городской округ Домодедово

Об утверждении Правил принятия решений

о списании затрат, произведенных по прекращенному

и (или) неосуществленному строительству объектов

капитального строительства муниципальной

собственности, финансовое обеспечение которых

осуществлялось за счет средств  бюджета

городского округа Домодедово Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1517 "О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета", постановлением Правительства Московской области от 20 октября 2021 года N 1038/37 "О Правилах принятия решений о списании затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов капитального строительства государственной собственности Московской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Московской области", в целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания затрат по объектам незавершенного строительства городского округа Домодедово Московской области, руководствуясь Уставом городского округа Домодедово Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решений о списании затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Домодедово Московской области (приложение 1).

2. Создать комиссию по списанию затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Домодедово Московской области (далее - комиссия), и утвердить ее состав (приложение 2).

3.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Домодедово Л.В. Енбекову.

Глава городского округа                                                                                     Е.М. Хрусталева

# Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 18.11.2025 г. N 3803

ПРАВИЛА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СПИСАНИИ ЗАТРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ

ПО ПРЕКРАЩЕННОМУ И (ИЛИ) НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Домодедово Московской области (далее - объекты незавершенного строительства), числящихся на балансах администрации городского округа Домодедово, органов администрации городского округа Домодедово с права юридического лица, муниципальных учреждений городского округа Домодедово Московской области, осуществляющих функции заказчиков (далее - муниципальные заказчики).

2. Решение о списании затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов незавершенного строительства (далее - произведенные затраты; решение о списании произведенных затрат) принимается Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово Московской области (далее – Комитет по управлению имуществом) в следующих случаях:

1) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

2) вложения произведены в работы по подготовке документации по планировке территории, в том числе по проведению инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, по результатам которых документация по планировке территории не утверждена и признана нецелесообразной для утверждения;

3) вложения произведены в работы по подготовке документации по планировке территории, в том числе по проведению инженерных изысканий и подготовке документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о красных линиях для объектов, дальнейшее финансирование мероприятий строительства которых не предусмотрено;

4) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства (в том числе оснований для внесения изменений в записи ЕГРН в связи с реконструкцией объектов недвижимого имущества), в отношении которых произведены затраты, в ЕГРН, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", подтвержденное уведомлением об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;

5) возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего использования по результатам проведенного технического обследования.

3. Для определения произведенных затрат, подлежащих списанию:

Муниципальное учреждение, на балансе которого числятся произведенные затраты, проводит их инвентаризацию и направляет в Комиссию по списанию затрат, произведенных по прекращенному и (или)неосуществленному строительству объектов капитального строительства (далее – Комиссия) заявку о списании затрат  с указанием обоснования необходимости списания произведенных ранее капитальных вложений (затрат) на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР), по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) и (или) предпроектной документации (далее – ПД) и иные капитальные вложения (затраты), не приведшие к возведению (созданию) объекта капитального строительства муниципальной собственности городского округа Домодедово по выполненным ПИР, разработанной ПСД и (или) ПД, произведенным иным капитальным вложениям (затратам), с приложением пояснительных материалов.

4. Пояснительные материалы к заявке о списании произведенных затрат должны содержать следующие сведения и документы:

1) наименование объекта незавершенного строительства, на создание которого произведены затраты;

2) копия акта о результатах инвентаризации (код формы 0504835) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" или акта о результатах инвентаризации (код формы 0510463) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицируемых форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению";

3) первичные учетные документы по объекту капитального строительства, произведенным затратам при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, товарные накладные ТОРГ-12, иные документы);

4) год начала осуществления затрат по объекту незавершенного строительства;

5) объем произведенных затрат;

6) копия заключения о результатах проведенного технического обследования (включая фотографии) на возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций, подтверждающих, что в результате длительного перерыва в строительстве они частично или полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего использования, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (с приложением копий лицензий) (при наличии возведенных строительных конструкций и (или) элементов конструкций).

5. Администрация городского округа Домодедово Московской области создает Комиссию и утверждает ее состав.

6. В состав Комиссии входит  председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии могут представлять в письменном виде свои предложения и замечания, которые приобщаются к протоколу заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии и направляются в Комитет по управлению имуществом в течение 5 рабочих дней со дня заседания.

9. Комиссия рассматривает заявку о списании затрат и представленные материалы, и документы в срок, не превышающий 10 рабочих дней, и принимает решение: о наличии или отсутствии оснований для принятия решения:

а) о списании  затрат по выполненным работам и затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству;

б) о списании затрат по  выполненным работам и затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству и о сносе (демонтаже) объекта.

10. Комиссия принимает решение об отказе в рассмотрении заявки о списании затрат при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

2) отсутствие сведений и документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

11. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявки о списании затрат по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящих Правил, заинтересованное лицо устраняет замечания и повторно направляет заявку о списании произведенных затрат в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами.

В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявки о списании затрат  по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 10 настоящих Правил, Комитет по управлению имуществом направляет письменный отказ  муниципальному учреждению, на балансе которого находятся затраты.

12. Протокол заседания комиссии направляется Комиссией в Комитет по управлению имуществом для  подготовки  решения о списании произведенных затрат.

13. Решение о списании произведенных затрат принимается Комитетом по управлению имуществом в форме Распоряжения  и должно содержать следующие сведения:

1) наименование муниципального учреждения, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные затраты;

2) наименование объекта незавершенного строительства, в который произведены затраты, а также его местоположение;

3) решение о необходимости демонтажа и утилизации возведенных строительных конструкций и (или) элементов конструкций по результатам проведенного технического обследования, принимаемое муниципальным учреждением, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий (при наличии такого решения);

4) общий размер произведенных затрат в объект незавершенного строительства и распределение таких вложений по видам произведенных затрат (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

5) период, в течение которого производились затраты.

14. Списание затрат, произведенных по прекращенному и (или) неосуществленному строительству с баланса учреждения осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения муниципальным учреждением распоряжения Комитета по управлению имуществом.

15. Муниципальные учреждения после вступления в силу распоряжения Комитета по управлению имуществом, содержащего решение о списании произведенных затрат, реализует (в случае необходимости) мероприятия по ликвидации возведенных строительных конструкций и (или) элементов конструкций (разборка, демонтаж, уничтожение, утилизация).

16. Списание с бухгалтерского учета муниципального учреждения произведенных затрат в возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций осуществляется при наличии документа, подтверждающего ликвидацию или разрушение указанных конструкций.

# Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 18.11.2025 г. N 3803

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ЗАТРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ

ПО ПРЕКРАЩЕННОМУ И (ИЛИ) НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Енбекова Л.В. | Заместитель главы городского округа Домодедово |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кукин М.С. | Заместитель главы городского округа Домодедово |
| Секретарь комиссии: |  |
| Нестерова Н.В. | Начальник отдела бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом |
| Члены комиссии: |  |
| Трифонов В.В. | Начальник Управления строительства городской инфраструктуры |
| Езопова Л.М. | Начальник финансового управления Администрации городского округа Домодедово |
| Потапова Ю.Ю. | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Белухин Г.А. | Начальник службы главного архитектора -главный архитектор |
| Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Домодедово, в ведении которого находится муниципальное учреждение | По согласованию |