Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Негорожин Д.С.,  заместитель главы городского округа Енбекова Л.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.  2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.  3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.  4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, а также ликвидацию последствий водных объектов на территории городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения городского округа Домодедово в мероприятия по охране и восстановлению лесов. | | | | | |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| Средства бюджета Московской области | 461968,99 | 376306,80 | 83137,45 | 841,58 | 841,58 | 841,58 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 976949,96 | 351655,31 | 190294,65 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1438918,95 | 727962,11 | 273432,10 | 145841,58 | 145841,58 | 145841,58 |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Экологические проблемы городского округа Домодедово типичны для многих районов Подмосковья. К их числу относятся: негативное воздействие отходов в поступлении в окружающую среду в виде вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС); загрязнение территорий несанкционированными (стихийными) свалками.

Постоянно увеличивающееся население, строительство нового жилья, расширение действующих и появление новых производств, строительство новых дорог неизбежно сопровождается сокращением площади сельскохозяйственных земель, ростом интенсивности движения автотранспорта, увеличением массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, антропогенной нагрузки на ландшафт в целом и перерождением ландшафта из природного в искусственный. Городской округ Домодедово, помимо собственных достаточно мощных источников влияния на окружающую среду, постоянно испытывает ещё более негативное воздействие от Москвы. Все это требует принятия адекватных природоохранных мероприятий, проведения активной политики защиты окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Жители городского округа Домодедово активно участвуют в проведении экологических мероприятий. В воспитательно – образовательных учреждениях, учреждениях культуры, детских экологических центрах, на предприятиях проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке зеленых насаждений. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение. Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов по улучшению качества окружающей среды. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатом их выполнения.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение проблем в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Домодедово и улучшения качества жизни населения.

Значительное количество ГТС на территории городского округа Домодедово находятся в неудовлетворительном состоянии, что с каждым годом увеличивает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций с неблагоприятными последствиями для населения. Проведение плановых мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, проведение капитального ремонта позволят снизить риск аварий гидротехнических сооружений.

Актуальной проблемой является санитарная очистка водных объектов, расположенных на территории городского округа Домодедово, ликвидация несанкционированных свалок (навалов) отходов на лесных участках и на землях собственность на которые не разграничена.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить, оздоровление экологической обстановки, улучшение качества жизни, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Цели муниципальной программы:

1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.

2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений.

3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово.

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Реализация муниципальной программы к 2030 году позволит улучшить состояние природной среды и предусмотреть мероприятия по дальнейшему улучшению экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей подпрограмм.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают обследование всех гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Домодедово, для принятия мер по приведению их в надлежащее состояние во избежание влияния негативного воздействия вод на население.

Значительная часть водоемов, расположенных на территории городского округа Домодедово, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в очистке. Муниципальной программы предусматривается выполнение мероприятий по ежегодной очистке береговых зон водоемов, приведению их в надлежащее состояние с целью организации на них мест массового отдыха населения вблизи водоемов.

Угрозу обеспечению экологической безопасности на территории городского округа Домодедово представляет загрязнение и захламление территорий общего пользования несанкционированными свалками, загрязнение береговых зон водоемов мусором. Своевременная ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок, позволит снизить нагрузку на природную среду.

Выполнение программных мероприятий приведет к стабилизации состояния окружающей природной среды, восстановлению и санитарному оздоровлению лесов, расположенных на территории городского округа Домодедово.

Реализация муниципальной программы позволит к 2030 году улучшить состояние окружающей природной среды.

В ходе реализации муниципальной программы на территории городского округа Домодедово будут достигнуты следующие результаты:

- увеличится количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы;

- увеличится количество водных объектов, береговые полосы которых будут расчищены от неудовлетворительной древесно-кустарниковой растительности и навалов мусора;

- ликвидированы места несанкционированного размещения отходов, что способствует улучшению состояния окружающей среды и снижению негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение экологической культуры у населения городского округа.

Достижение результатов обеспечивается путем реализации запланированных муниципальной программой мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникать риски, такие как:

- недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов дохода бюджета или неполное представление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах.

Выполнение мероприятий подпрограмм будет способствовать снижению экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, повышению уровня экологического образования и воспитания населения, бережного отношения к окружающей природной среде, экологической культуры возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы.

1. **Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | **1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа Домодедово | | | Муниципальный показатель | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 1.02.02 |
| 2. | | 1. **Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | | Муниципальный показатель | | единица | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 | | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | | Муниципальный показатель | | единица | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 | | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | | | Муниципальный показатель | штука | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.03.03 |
| 2.4 | | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | | | Муниципальный показатель | штука | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.03.04 |
| 2.5 | | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | | | Муниципальный показатель | процент | - | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.03 |
| 3. | | **3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений**. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | | | | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | **4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | | | | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | единица | Показатель рассчитывается как суммарное количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | единица | Значение показателя определяется по количеству гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 3. | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется по количеству обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности за отчетный период | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 4. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке прудов от мусора | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 5. | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 6. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | процент | Показатель рассчитывается по формуле: (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где: Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы Vгтс общ - количество обследованных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 7. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 8. | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, где  Сно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово  Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ подпрограммы** | **№ основного мероприятия** | **№ мероприятия** | **Наименование результата** | **Единица измерения** | **Порядок определения значений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 01 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа |
| 2. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которой разработана необходимая документация для эксплуатации |
| 3. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 4. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | га | Показатель оценивается как общее количество площадей прудов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| 5. | 02 | 03 | 04 | Проведена санитарная очистка водных объектов | штук | Показатель определяется как общее количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по санитарной очистке |
| 6. | 02 | 01 | 03 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| 7. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические  метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 8. | 05 | 01 | 04 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, где  Сно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово  Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, |

**7. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»**

**7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2026  год | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» | 2027-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.02  «Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа» | 2027-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х |
| 1 квар тал | 1 полу годие | 9  меся цев | 12 меся цев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме I | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2026 год | | | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  | |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2027-2030 | Итого | 811951,05 | 602568,53 | | | | | | | | | | | 148038,52 | 20448,00 | 20448,00 | 20448,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 457761,09 | 375465,22 | | | | | | | | | | | 82295,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 354189,96 | 227103,31 | | | | | | | | | | | 65742,65 | 20448,00 | 20448,00 | 20448,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2027-2030 | Итого | 66769,00 | 13353,80 | | | | | | | | | | | 13353,80 | 13353,80 | 13353,80 | 13353,80 | МКУ «Комбинат благоустройства» | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 66769,00 | 13353,80 | | | | | | | | | | | 13353,80 | 13353,80 | 13353,80 | 13353,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | | В том числе | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х | |
| 1 квар тал | | 1 полу годие | | 9  меся цев | | | 12 меся цев | |
| 78 | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2027-2030 | Итого | 709711,05 | 582120,53 | | | | | | | | | | | 127590,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 457761,09 | 375465,22 | | | | | | | | | | | 82295,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 251949,96 | 206655,31 | | | | | | | | | | | 45294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | | В том числе | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х | |
| 1 квар тал | | 1 полу годие | | 9  меся цев | | | 12  меся цев | |
| 9 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 7 | | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | | В том числе | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х | |
| 1 квар тал | | 1 полу годие | | 9  меся цев | | | 12  меся цев | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.3 | Мероприятие 01.05  Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2027-2030 | Итого | 33231,00 | 6646,20 | | 6646,20 | | | | | | | | | 6646,20 | 6646,20 | 6646,20 | 6646,20 | МКУ «Комбинат благоустройства» | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 33231,00 | 6646,20 | | 6646,20 | | | | | | | | | 6646,20 | 6646,20 | 6646,20 | 6646,20 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | | В том числе | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х | |
| 1 квар тал | | 1 полу годие | | | 9  меся цев | | | 12  меся цев | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 45 | 45 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 45 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2027-2030 | Итого | 8000,00 | 1600,00 | | | | | | | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1600,00 | 1600,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.03  Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2027-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комбинат благоустройства» | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе | | | | | | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  Год | х | |
| 0 | 1 квар тал | | 1 полу годие | | 9  меся цев | | | 12  меся цев | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2 | Мероприятие 03.04 Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов | 2027-2030 | Итого | 8000,00 | 1600,00 | | | | | | | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | МКУ «Комбинат благоустройства» | |
| Средства федерального бюджета |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Проведена санитарная очистка водных объектов, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 50 | 10 | 1 квар тал | | 1 полу годие | | 9  меся цев | | | 12  меся цев | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х | |
| 0 | | 0 | | 0 | | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого по подпрограмме II | | Итого | 809711,05 | 602120,53 | | | | | | | | | | | 147590,52 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 457761,09 | 375465,22 | | | | | | | | | | | 82295,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 351949,96 | 226655,31 | | | | | | | | | | | 65294,65 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«8.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»»** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (длина плотины по гребню,м) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.руб.) | Наименование главного распределителя средств бюджета городского округа Домодедово | |
| Всего | 2026  год | 2027  год | 2028  год |  | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово | |
|
| 1. | городской округ Домодедово Московской области | х | х | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 709711,05 | 582120,53 | 127590,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 457761,09 | 375465,22 | 82295,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 251949,96 | 206655,31 | 45294,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Плотина пруда на р. Гнилуша д. Проводы г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54703 | 320 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 59 325,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 54509,00 | 54509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 35158,00 | 35158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 19351,00 | 19351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Плотина пруда на ручье без названия д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54709 | 230 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 101 210,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 92994,00 | 92994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 59981,00 | 59981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 33013,00 | 33013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Плотина пруда на ручье без названия мкрн. Востряково г. Домодедово, г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54708 | 70 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 130 938,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 115126,00 | 115126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 74256,00 | 74256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 40870,00 | 40870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Плотина пруда на ручье без названия - приток р. Злодейка д. Курганье г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110150:3120 | 250 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 131 187,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 116100,00 | 116100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 74884,00 | 74884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 41216,00 | 41216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Плотина нижнего пруда на р. Речица с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110328:598 | 59 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 14 285,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 12642,00 | 12642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 8154,00 | 8154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4488,00 | 4488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Плотина №1 на р. Сушке д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623 | 110 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 49 257,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 43592,00 | 43592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 28116,00 | 28116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 15476,00 | 15476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Плотина пруда №2 на ручье б/н - притоке р. Сушки д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110150:3056 | 115 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 145 505,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 128475,00 | 128475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 82866,00 | 82866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 45609,00 | 45609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Плотина пруда №3 на ручье без названия с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | 80 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 28430,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 28430,00 | 4485,40 | 23944,63 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18337,36 | 2893,08 | 15444,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10092,67 | 1592,32 | 8500,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4485,00 | 4485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2893,08 | 2893,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1592,32 | 1592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Плотина верхнего пруда на ручье без названия д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | 70 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 117843,02 | 0,00 | Итого по объекту: | 11784,03 | 14197,13 | 103645,89 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 76008,73 | 9157,14 | 66851,59 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 41834,29 | 5039,99 | 36794,30 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 14197,13 | 14197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9157,14 | 9157,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5039,99 | 5039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

**9. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»**

**9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2026  год | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2027-2030 | Итого | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2027-2030 | Итого | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х |
| 1 квар тал | 1 полу годие | 9  меся цев | 12 меся цев |
| 1667,60 | 0 | 0 | 117 | 234 | 333,52 | 333,52 | 333,52 | 333,52 | 333,52 |
|  | Итого по подпрограмме IV | | Итого | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4207,95 | 841,59 | | | | | 841,59 | 841,59 | 841,59 | 841,59 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**10. Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

**10.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2026  год | | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2027-2030 | Итого | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок | 2027-2030 | Итого | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), % | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе | | | | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | х |
| 1 квар тал | 1 полу годие | 9  меся цев | 12 меся цев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме V | | Итого | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 625000,00 | 125000,00 | | | | | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |