Утверждена постановлением Администрации городского округа Домодедово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
|  |

Муниципальная программа городского округа Домодедово

 «Формирование современной комфортной городской среды»

г. Домодедово

|  |
| --- |
| **Паспорт Программы**  |
| **«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Д.С. Негорожин |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Домодедово |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда"Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»Подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма " |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | **143 282,52** | **143 282,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **1 028 706,52** | **139 329,18** | **746 191,72** | **143 185,62** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | **3 461 552,70** | **989 336,99** | **1 152 206,93** | **846 899,78** | **236 554,50** | **236 554,50** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **4 633 541,74** | **1 271 948,69** | **1 898 398,65** | **990 085,40** | **236 554,50** | **236 554,50** |

 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий городского округа Домодедово. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Домодедово» (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

При формировании плана благоустройства, в том числе выбора адресного перечня территорий для благоустройства, необходимо учитывать итоги проведения ежегодного рейтингового голосования на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Кроме дворовых территорий в городском округе Домодедово имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Кроме того, на территории городского округа Домодедово Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №7 к муниципальной программе

**2. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется достижение следующих результатов:

Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий на территории городского округа Домодедово (по результатам инвентаризации);

Увеличение доли на территории городского округа Домодедово обеспечивающих условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить, как умеренный.

3. Риск изменения федерального и областного законодательства.

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, оставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых

организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска.

Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

В целях оптимизации процессов реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» позволит выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области включает в себя капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово, в том числе: замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы; работы по ремонту фасадов; кровель; подъездов; внутренних инженерных систем; подвалов муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на проведение мероприятий с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечень мероприятий приведен в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Основные планируемые результаты реализации программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета городского округа Домодедово. Обоснования объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник данных** | **Период представления** |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2 «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Перечень благоустроенных общественных территорийгородского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Перечень благоустроенных общественных территорийгородского округа Домодедово нарастающим итогом начиная с 2025 года. | Ежегодная |
| 3 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Реестр установленных детских игровых площадок на территории городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 4 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методикой расчета дотационных средств | Ежегодная |
| 5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 6 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Перечень благоустроенных дворовых территорий городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 7 | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м. | Значение показателя определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  | Реестр устраненных дефектов асфальтового покрытия на территории городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 8 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | Значение показателя определяется как общее количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории городского округа Домодедово, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Перечень созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 9 | Приобретена коммунальная техника | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники | Количество приобретенной коммунальной техники городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 10 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв.м. | Значение показателя определяется площадью обустроенных и модернизированных контейнерных площадок в городском округе Домодедово в отчетном году | Реестр обустроенных и модернизированных контейнерных площадок городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 11 | Благоустроены дворовые территории за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств городского округа Домодедово  | Перечень благоустроенных дворовых территории городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 12 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Единица | Значение показателя определяется как общее количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории городского округа Домодедово за счет средств городского округа Домодедово | Перечень созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |
| 13 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании городского округа Домодедово, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Домодедово | Схема уборки территории | Ежегодная |
| 14 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Значение показателя определяется по фактическому значению замененных и модернизированных детских игровых площадок на территории городского округа Домодедово в отчетном году | Реестр детских игровых площадок на территории городского округа Домодедово, замененных в отчетном году | Ежегодная |
| 15 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Отчетные данные Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово о количестве замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории городского округа Домодедово | Ежегодная |
| 16 | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Отчетные данные Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово о количество установленных шкафов управления наружным освещением на территории городского округа Домодедово | Ежегодная |
| 17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с количеством многоквартирные дома, в которых проведены работы по капитальному ремонту за отчетный период | Данные Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за отчетный период | Ежегодная |
| 18 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах  | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с количеством отремонтированных подъездов в многоквартирных домах за отчетный период | Адресный перечень отремонтированных подъездов в многоквартирных домах городского округа Домодедово за отчетный период | Ежегодная |
| 19 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто. | Отчетные данные Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово об уровне освещенности территорий в пределах городской черты | Ежегодная |
| 20 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Отчетные данные Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово об уровне освещенности территорий вне пределов городской черты | Ежегодная |
| 21 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Значение показателя утверждается приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Ежегодная |
| 22 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методика расчета дотационных средств | Ежегодная |
| 23 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Единица | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен за отчетный период | Перечень улучшенных визуальный облик территорий городского округа Домодедово в отчетном году | Ежегодная |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Порядок взаимодействия реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 07.02.2023 № 457 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области» (далее – Порядок).

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы.**

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 07.02.2023 № 457 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».