- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 № 3384

городской округ Домодедово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.04.2022г. № 11-22К «Строительство объекта: «Водозаборный узел в мкр. Востряково, ул. Ледовская, г.о. Домодедово, Московская область»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принимая во внимание письмо  Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области от 03.11.2022 №12Исх-14390  и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОЕКТ» (далее – ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ») от 01.11.2022г. №01/11-1-ЛЁД, о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта Строительство объекта: «Водозаборный узел в мкр. Востряково, ул. Ледовская, г.о. Домодедово, Московская область» от 01.04.2022г. № 11-22К, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 01.04.2022г. № 11-22К «Строительство объекта: «Водозаборный узел в мкр. Востряково, ул. Ледовская, г.о. Домодедово, Московская область» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», в части продления срока исполнения контракта до 31.03.2023 г.

2. Заключить в установленном порядке с ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» дополнительное соглашение к Контракту о продлении срока исполнения контракта с соблюдением статьи  96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Горбунова А.А.

- Глава городского округа                                                                                                     М.А. Ежокин