- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________№ ________

городской округ Домодедово

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2022 № 3293

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово от 07.02.2023 № 457 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2022 № 3293 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (тыс. руб.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 30 046,00 | 30 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 858 796,74 | 15 995,37 | 180 935,43 | 416 740,04 | 158 858,41 | 86 267,49 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 526 106,63 | 44 865,76 | 115 562,55 | 229 246,38 | 89 775,72 | 46 656,22 |
| Всего, в том числе по годам | 1 414 949,37 | 90 907,13 | 296 497,98 | 645 986,42 | 248 634,13 | 132 923,71 |

»

1.2. Раздел 7. Подпрограмма I «Чистая вода» к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Пункт 9.1.  Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» раздела 9. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 9.3.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05."Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)" подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» раздела 9. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - начальника управления жилищно - коммунального хозяйства Негорожина Д.С.

Глава городского округа                                                                                            Е.М. Хрусталева

- Проект внесен:

Заместитель начальника

Управления жилищно-коммунального хозяйства                                          А.М. Голик

Проект согласован:

Заместитель главы

городского округа- начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                               Д.С. Негорожин

Заместитель главы  городского округа -

Начальник Управления экономического развития                   		       Н.А. Богачева

Начальник

финансового управления							       Л.М. Езопова

Заместитель главы городского округа –

начальник правового управления	                                                                  Ю.Е. Сазонова