Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 31.10.2022 № 3302

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Енбекова Л.В. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма II и подпрограмма IV направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 299 267,908 | 23 320,783 | 34 601,175 | 0,00 | 241 345,95 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 228 387,667 | 23 070,627 | 74 789,42 | 0,00 | 130 527, 62 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего, в том числе по годам:** | 527 655,575 | 46 391,41 | 109 390,595 | 0,00 | 371 873, 57 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Сведения о многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и включенных в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес многоквартирных аварийных жилых домов** | **Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м.** | **Число жителей, планируемых к переселению** |
| г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Вокзальная 2-я, д. 5, лит. А | 246,8 | 11 |
| г. Домодедово, с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 2 | 438,4 | 16 |
| г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Кирова, д. 3 | 488,3 | 19 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 10Б | 601,7 | 20 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 4А | 184,5 | 23 |
| г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 2-я Вокзальная, д. 46 | 534,5 | 26 |
| г. Домодедово, д. Чурилково, д. 7Б | 333,1 | 37 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 16А | 454,7 | 36 |
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 30 | 394,5 | 31 |

Реализация муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Целью программы является ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Данный аварийный фонд подлежит расселению в жилые помещения, переданные в муниципальную собственность городского округа Домодедово от строительных организаций в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглашений на территории городского округа Домодедово, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

Основные проблемы, которые могут возникнуть при реализации Программы:

- невыполнение целевых значений показателей результативности Программы к 2028 году;

- снижение объемов финансирования мероприятий Программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета либо неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Концепция решения проблем в сфере переселение граждан из аварийного жилищного фонда основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2024 по 2028 год муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Реализация данной муниципальной программы позволит к 2028 году достигнуть следующих результатов:

- Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 3676,5 квадратных метров;

- Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 219 человек.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Муниципальный показатель | Тысяча квадратных метров | 3,7 | 0,23 | - | - | - | - | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 2.02.01 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный,  Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,014 | 0,016 | 0,000 | 0,189 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 04.01.01 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Тысяча  квадратных метров | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного жилищного фонда за отчетный период | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1. | 02 | 02 | 01 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово |
| 2. | 04 | 01 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |

**7. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

**7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | 2025 год | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | х | х | Всего | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме II | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

**8.1. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | 2025 год | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2028 | Итого: | 527 655,575 | 46 391,41 | 109 390,595 | | | | | | 0,00 | 371 873, 57 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 299 267,908 | 23 320,783 | 34 601,175 | | | | | | 0,00 | 241 345,95 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 228 387,667 | 23 070,627 | 74 789,42 | | | | | | 0,00 | 130 527, 62 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2028 | Итого: | 527 655,575 | 46 391,41 | 109 390,595 | | | | | | 0,00 | 371 873, 57 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 299 267,908 | 23 320,783 | 34 601,175 | | | | | | 0,00 | 241 345,95 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 228 387,667 | 23 070,627 | 74 789,42 | | | | | | 0,00 | 130 527, 62 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек. | х | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,219 | 0,014 | | 0,016 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,0012 | 0,00 | 0,189 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме IV | | Итого: | 527 655,575 | 46 391,41 | | 109 390,595 | | | | | 0,00 | 371 873, 57 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 299 267,908 | 23 320,783 | | 34 601,175 | | | | | 0,00 | 241 345,95 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 228 387,667 | 23 070,627 | | 74 789,42 | | | | | 0,00 | 130 527, 62 | 0,00 |