Приложение №1

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Енбекова Л.В., заместитель главы городского округа Домодедово Негорожин Д.С. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. 2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово  |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, а также ликвидацию последствий водных объектов на территории городского округа Домодедово  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения городского округа Домодедово в мероприятия по охране и восстановлению лесов.  |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок.  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| Средства бюджета Московской области | 506610,56 | 1441,49 | 852,23 | 44872,59 | 376306,80 | 83137,45 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1076228,61 | 156995,25 | 153245,40 | 170838,00 | 378255,31 | 216894,65 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **158283,17** | **158436,74** | **154097,63** | **215710,59** | **754562,11** | 300032,10 |

Приложение №2

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа Домодедово | Муниципальный показатель | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 1.02.02 |
| 2. | 1. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.
 |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Муниципальный показатель | единица | - | 19 | 4 | 13 | 13 | 13 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальный показатель | единица | - | 25 | 34 | 45 | 45 | 45 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Муниципальный показатель | штука | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.03 |
| 2.4 | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Муниципальный показатель | штука | - | - | - | 3 | 3 | 3 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.04 |
| 2.5 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Муниципальный показатель | процент | - | - | - | - | 22 | 28 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.03 |
| 3. | 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов  | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)  | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

 Приложение №3

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | единица | Показатель рассчитывается как суммарное количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем  | ежегодно |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации  | единица | Значение показателя определяется по количеству гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 3. | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется по количеству обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности за отчетный период | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 4. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке прудов от мусора | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 5. | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 6. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | процент | Показатель рассчитывается по формуле: (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где: Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы Vгтс общ - количество обследованных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 7. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов  | процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования  | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем | ежегодно |
| 8. | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)  | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, гдеСно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, | Акты выполненных работ, предоставленные ответственным исполнителем  | ежегодно |

Приложение №4

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ подпрограммы** | **№ основного мероприятия** | **№ мероприятия** | **Наименование результата** | **Единица измерения** | **Порядок определения значений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 01 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа |
| 2. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которой разработана необходимая документация для эксплуатации  |
| 3. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 4. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | га | Показатель оценивается как общее количество площадей прудов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| 5. | 02 | 03 | 04 | Проведена санитарная очистка водных объектов | штук | Показатель определяется как общее количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по санитарной очистке |
| 6. | 02 | 01 | 03 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| 7. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 8. | 05 | 01 | 04 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, гдеСно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования.  |

Приложение №5

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

 **«8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | Итого | 864925,45 | 15240,00 | 11705,40 | 88269,00 | 602120,53 | 147590,52 | МБУ «Комбинат Благоустройства»  |
| СредствабюджетаМосковскойобласти | 501792,09 | 0,00 | 0,00 | 44031,00 | 375465,22 | 82295,87 |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 363133,36 | 15240,00 | 11705,40 | 44238,00 | 226655,31 | 65294,65 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого | 53735,25 | 9017,85 | 6000,00 | 12905,80 | 12905,80 | 12905,80 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 53735,25 | 9017,85 | 6000,00 | 12905,80 | 12905,80 | 12905,80 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год  | Итого 2024 год  | 2025 год | В том числе | 2026год | 2027  год |
| 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев |
| 53 | 19 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2025-2026 | Итого | 777980,05 | 0,00 | 0,00 | 68269,00 | 582120,53 | 127590,52 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| СредствабюджетаМосковскойобласти | 501792,09 | 0,00 | 0,00 | 44031,00 | 375465,22 | 82295,87 |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 276187,96 | - | - | 24238,00 | 206655,31 | 45294,65 |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого2023год | Итого 2024 год | 2025год | В том числе | 2026год | 2027год |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев | 7 | 9 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого2023год | Итого 2024 год | 2025год | В том числе  | 2026год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев | 13 | 13 |
| 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.05Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого 2023 | 33210,15 | 6222,15 | 5705,40 | 7094,20 | 7094,20 | 7094,20 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 33210,15 | 6222,15 | 5705,40 | 7094,20 | 7094,20 | 7094,20 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого2023год | Итого 2024 год | 2025 год | В том числе  | 2026год | 2027год |
| 1квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12месяцев |
| 46 | 25 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2. | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов   | 2023-2027 | Итого | 9805,25 | 3405,25 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 9805,25 | 3405,25 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.03Проведение работ по очистке прудов от мусора  | 2023-2027 | Итого | 5005,25 | 3405,25 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СредстваБюджетагородскогоокругаДомодедово | 5005,25 | 3405,25 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого2023год | Итого 2024 год | 2025год | В том числе  | 2026год | 2027год |
|  | 1квартал | 1 полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| 6,17 | 0,00 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 03.04 Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов | 2025-2027 | Итого | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| Проведена санитарная очистка водных объектов, шт. | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | 2025год | В том числе  | 2026год | 2027 год |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого по подпрограмме II | Итого | 874730,70 | 18645,25 | 13305,40 | 89869,00 | 603720,53 | 149190,52 |  х |
| СредствабюджетаМосковскойобласти | 501792,09 | 0,00 | 0,00 | 44031,00 | 375465,22 | 82295,87 |
| СредствабюджетагородскогоокругаДомодедово | 372938,61 | 18645,25 | 13305,40 | 45838,00 | 228255,31 | 66894,65 |

|  |  |
| --- | --- |
| **««8.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»»** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (длина плотины по гребню,м) | Виды работ в соответствии с классификатором  | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидийиз бюджета Московской области (тыс. руб.)  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распределителя средств бюджета городского округа Домодедово  |
| Всего | 2025год | 2026год  | 2027год |  |  |
|
| 1. | городской округ Домодедово Московской области | х | х | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 777980,05 | 68269,00 | 582120,53 | 127590,52 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 501792,09 | 44031,00 | 375465,22 | 82295,87 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 276187,96 | 24238,00 | 206655,31 | 45294,65 | 0,00 |
| 1.1. | Плотина пруда на р. Гнилуша д. Проводы г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54703 | 320 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 59 325,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 59 325,00  | 4816,00 | 54509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38264,00 | 3106,00 | 35158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 21 061,00  | 1710,00 | 19351,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4 816,00 | 4816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3106,00 | 3106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1710,00 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Плотина пруда на ручье без названия д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54709 | 230 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 101 210,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 101210,00 | 8216,00 | 92994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 65280,00  | 5299,00 | 59981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 35930,00 | 2917,00 | 33013,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 8216,00 | 8216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5299,00 | 5299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2917,00 | 2917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Плотина пруда на ручье без названия мкрн. Востряково г. Домодедово, г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54708 | 70 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 130 938,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 130938,00 | 15812,00 | 115126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84 454,00  | 10198,00 | 74256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 46484,00 | 5614,00 | 40870,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15812,00 | 15812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10198,00 | 10198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5614,00 | 5614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Плотина пруда на ручье без названия - приток р. Злодейка д. Курганье г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110150:3120 | 250 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 131 187,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 131187,00 | 15087,00 | 116100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84615,00 | 9731,00 | 74884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 46572,00 | 5356,00 | 41216,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15087,00 | 15087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9731,00 | 9731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5356,00 | 5356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Плотина нижнего пруда на р. Речица с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110328:598 | 59 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 14 285,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 14285,00 | 1643,00 | 12642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 213,00 | 1059,00 | 8154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5072,00 | 584,00 | 4488,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 1643,00 | 1643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1059,00 | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Плотина №1 на р. Сушке д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623 | 110 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 49 257,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 49257,00 | 5665,00 | 43592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31769,00 | 3653,00 | 28116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17488,00 | 2012,00 | 15476,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 5665,00 | 5665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3653,00 | 3653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2012,00 | 2012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Плотина пруда №2 на ручье б/н - притоке р. Сушки д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110150:3056 | 115 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 145 505,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 145505,00 | 17030,00 | 128475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 93851,00 | 10985,00 | 82866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 51654,00 | 6045,00 | 45609,00 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 17030,00 | 17030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10985,00 | 10985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6045,00 | 6045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Плотина пруда №3 на ручье без названия с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:53314 | 80 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 28430,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 28430,03 | 0,00 | 4485,40 | 23944,63 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18337,6 | 0,00 | 2893,08 | 15444,28 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10092,67 | 0,00 | 1592,32 | 8500,35 | 0,00 |
|  | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4485,00 | 0,00 | 4485,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2893,08 | 0,00 | 2893,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1592,32 | 0,00 | 1592,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Плотина верхнего пруда на ручье без названия д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0100403:487 | 70 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 117843,02 | 0,00 | Итого по объекту: | 11784302,00 | 0,00 | 14197,13 | 103645,89 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 76008,73 | 0,00 | 9157,14 | 66581,59 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 41834,29 | 0,00 | 5039,99 | 36794,30 | 0,00 |  |
|  | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 14197,13 | 0,00 | 14197,13 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9157,14 | 0,00 | 9157,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5039,99 | 0,00 | 5039,99 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №6

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«9. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»**

**9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений  | 2023-2027 | Итого | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 | х |
| СредствабюджетаМосковскойобласти | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 |
| 1.2 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| СредствабюджетаМосковскойобласти | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 |
| Объем ликвидированых отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | 2023год | 2024год | 333,52 | В том числе | 2026год | 2027 год | х |
| 692,22 | - | 358,7 | 333,52 | 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев |  |  |  |
| 0 | 117 | 234 | 333,52 | 333,52 | 333,52 |
| Итого по подпрограмме IV |  Итого | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 |  |
| Средства бюджетаМосковской области | 4818,47 | 1441,49 | 852,23 | 841,59 | 841,58 | 841,58 |

 Приложение №7

 к постановлению Администрации городского округа Домодедово

 от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**«10. Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

**10.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2027 | Итого | 702990,00 | 138350,00 | 139640,00 | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета городского округа  |  |  |  | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок |  | Итого | 702990,00 | 138350,00 | 139640,00 | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета городского округа  |  |  |  | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), %  | х | х | Всего | 2023год | 2024год | 2025год | В том числе по кварталам | 2026год | 2027год |  |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12месяцев |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме V | Итого | 702990,00 | 138350,00 | 139640,00 | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 702990,00 | 138350,00 | 139640,00 | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 |