Утвержден

постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 12.03.2025 № 842

Перечень мероприятий

по проведению месяца чистоты и порядка на  территории городского округа Домодедово в период с 15 марта по 15 апреля 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные лица | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация информационной кампании о проведении месяца чистоты и порядка по благоустройству и субботникам в СМИ, на внутриподъездных и дворовых информационных стендах, социальных сетях, интернет ресурсах и т.п. | Заместители главы городского округа; Начальник пресс-службы администрации городского округа Домодедово; Начальник управления территориями администрации городского округа Домодедово; | С 15.03.2025 |
| 2 | Организация заготовки строительных и ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного материала для озеленения и очистки территории городского округа Домодедово. | Заместитель главы городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожин Д.С.; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | до 15.03.2025 |
| 3 | Обеспечение ежедневного выхода людей и техники на работы по благоустройству | Заместители главы городского округа; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 4 | Определение мест выдачи инвентаря | Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства»; Начальник управления территориями администрации городского округа Домодедово | До 05.04.2025 |
| 5 | Организация работ по очистке площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи и мусора. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков и дорожной разметки. Ямочный ремонт нарушенных твердых покрытий, отсыпка пешеходных дорожек. | Заместитель главы городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожин Д.С.; Заместитель главы городского округа Кукин М.С.; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 6 | Организация работ по очистке системы ливневой канализации, водоотводных кюветов и канав от грязи и мусора. Приведение в надлежащее состояние инженерных наружных коммуникаций (тепловых коллекторов, колодцев) | Заместитель главы городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожин Д.С.; Заместитель главы городского округа Кукин М.С.; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 7 | Организация работ по уборке улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий. | Заместители главы городского округа; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 8 | Организация работ по вырубке аварийных, сухостойных деревьев и деревьев и кустарников самосевного и порослевого происхождения с диаметром ствола менее 5 см., а также обрезка деревьев и кустарников на территории общего пользования и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, физ. лицами. | Заместители главы городского округа; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 9 | Организация работ по пересадке деревьев и кустарников (саженцы) с территории общего пользования городского округа Домодедово, покрытой зелеными насаждениями на требующие озеленения территории. Побелка стволов деревьев, восстановление газонов. Установка вазонов для высадки цветов. | Заместитель главы городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожин Д.С.; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 10 | Организация работ по ремонту, приведению в надлежащее состояние автобусных остановок, железнодорожных станций, автовокзалов. | Заместитель главы городского округа Кукин М.С. | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 11 | Организация работ по ремонту детских игровых и спортивных площадок. Установка и ремонт городской мебели. | Заместитель главы городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожин Д.С.; Заместитель главы городского округа Терещенко Ю.В.; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 12 | Организация работ по ремонту и покраске ограждений, бордюров, цоколей, фасадов зданий, сооружений, вазонов, урн, скамеек на территориях городского округа Домодедово. | Заместители главы городского округа; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 13 | Приведение в надлежащее состояние объектов памяти погибших при защите Отечества | Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 14 | Организация работ по приведению в надлежащее состояние опор наружного и уличного освещения. Восстановление освещения и архитектурно-художественной подсветки. Производство работ, связанных с содержанием зеленых насаждений в охранной зоне ЛЭП. | Заместитель главы городского округа Кукин М.С. | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 15 | Организация работ по приведению в надлежащее состояние наружной рекламы, ремонту и покраска рекламных щитов | Заместитель главы городского округа Надеждин М.П. | Постоянно |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 17 | Организация работ по очистке территорий в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи от мусора и сухостоя. | Заместитель главы городского округа Кукин М.С. | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 18 | Организация оборудования пунктов мойки и чистки колес автотранспорта в период весенней распутицы на строительных объектах. | Заместитель главы городского округа Кукин М.С. | Постоянно |
| 19 | Тематическое оформление общественных пространств | Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | Постоянно |
| 20 | Организация работ по удалению граффити (изображения, рисунки или надписи), выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на фасадах зданий и объектов городского округа Домодедово | Заместители главы городского округа; Руководитель МКУ «Комбинат благоустройства» | Постоянно |
| 21 | Организация работ по вывозу брошенных разукомплектованных транспортных средств и пеналов | Заместитель главы городского округа Надеждин М.П. | С 15.03.2025 по 15.04.2025 |
| 22 | Привлечение жителей к участию в месячнике благоустройства уличных, дворовых территорий и в общегородском субботнике | Управление территориями администрации городского округа Домодедово | С 15.03.2025 по 15.04.2025; 05.04.2025 12.04.2025 |