# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2024 № 3415

городской округ Домодедово

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", письмом  Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-5472 от 25.06.2024, рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (далее- ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ») от 19.06.2024г. №133-СР  и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 21.06.2024г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а» от 01.12.2023г. (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее- Заказчик) и ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (далее-Подрядчик) в части изменения размера аванса по Контракту, указанного в Перечне изменений существенных условий Контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Заказчику заключить с Подрядчиком в установленном порядке дополнительное соглашение к Контракту об изменении существенных условий Контракта, указанных в п.1 настоящего постановления, при условии предоставления подрядчиком заказчику обеспечения исполнения контракта на размер возникших новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечения возврата аванса.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кукина М.С.

Глава городского округа                                                                                              Е.М. Хрусталева

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 26.06.2024 № 3415

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| № | Номер контракта/наименование объекта | Дата заключения контракта | Размер авансового платежа по контракту | Новый размер авансового платежа по контракту | Порядок выплаты аванса по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а» | 01.12.2023г. | Аванс в сумме: 1 этап (ПИР): 0 руб., что составляет 0,00% от цены этапа (35 647 250,76 руб.) 2 этап: 98 681 877,56 руб., что составляет 20,09% от цены этапа (491 284 115,49 руб.) | Аванс в сумме: 1 этап (ПИР): 0 руб., что составляет 0,00% от цены этапа (35 647 250,76 руб.) 2 этап: 147 385 234,65 руб. (с учетом ранее выданного аванса 98 681 877,56 руб.), что составляет 30% от цены этапа (491 284 115,49 руб.) | Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год |

# Text boxes

Об изменении существенных условий  муниципального контракта от 01.12.2023г. № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а»