Утверждена  
постановлением Администрации  
городского округа Домодедово  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа** **Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Московской области Негорожин Д.С. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения на территории городского округа Домодедово, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» направлена на увеличение доли населения городского округа Домодедово, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций городского округа Домодедово в услугах очистки сточных вод путем строительства, реконструкции (модернизации) систем водоотведения в соответствии с установленными нормативами качества. | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Домодедово за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Домодедово. | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» направлена на развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Домодедово. | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Домодедово. | | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлена на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также на упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Домодедово. | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 921 002,06 | 265 781,71 | 209 040,41 | 5 446 179,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 336 548,57 | 163 448,23 | 145 594,38 | 27 505,96 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 257 550,63 | 429 229,94 | 354 634,79 | 5 473 685,9 | 0,00 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» является Обеспечение комфортных условий проживания населения на территории городского округа Домодедово, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического комплекса.

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг в городском округе Домодедово не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово находятся в изношенном состоянии.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

В результате изношенного оборудования и сетей растет количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры возрастают потери в сетях теплоснабжения и водоснабжения. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Системы теплоснабжения городского округа Домодедово характеризуются значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования, имеются котельные, работающие на твердом и жидком топливе. Основное оборудование котельных морально и физически устарело, обладает большой энергоемкостью и не отвечает современным требованиям безопасной работы.

Высокий процент износа оборудования и инженерных сетей, отсутствие резервов пропускной способности магистральных сетей исключают подключение к ним дополнительных тепловых нагрузок и блокируют дальнейшее развитие территорий городского округа Домодедово.

Высокая аварийность на тепловых сетях связана с высокой изношенностью тепловых сетей, низким процентом перекладки сетей за год и недостаточным объемом внедрения современных теплогидроизоляционных материалов. Высокая степень аварийности сетей не позволяет устанавливать в них расчетные параметры.

Фактический объем инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимален и не соответствует потребностям отрасли. С острой нехваткой инвестиций связано и отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры.

В целом муниципальная программа направлена на:

- обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов городского округа Домодедово;

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Домодедово с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- повышение энергоэффективности муниципальных учреждений городского округа Домодедово, организацию учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Домодедово, повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии.

Газификация населенных пунктов на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа Домодедово определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также «дорожных карт» по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово;

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Домодедово.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Реализация программных мероприятий в период с 2026 по 2030 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу выйти на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования и недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Программой, может привести к невыполнению Программы в полном объеме, поскольку формирование новых механизмов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Интересы развития экономики городского округа Домодедово и снижение рисков включает в себя повышение эффективности производства, передачи, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Подпрограмма по развитию газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлена на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также на упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Домодедово.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя | |
| 2026 год | | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| Обеспечение комфортных условий проживания населения на территории городского округа Домодедово, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Муниципальный показатель | | Единица | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 1.02.04;  1.02.04 |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Муниципальный показатель | | Единица | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 2.01.01; 2.01.03 |
| 3. | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Муниципальный показатель | | Единица | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 2.02.01 |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Муниципальный показатель | | Единица | 0 | | | 0 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 3.01.05  3.01.07  3.02.01  3.02.08  3.02.09  3.02.10 |
| 5. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту | Приоритетный, отраслевой показатель | | Процент | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 3.05.01; 3.05.02; 3.05.03  3.05.04 |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) муниципальной собственности | Муниципальный показатель | | Единица | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 4.01.01 |
| 7. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D | Приоритетный, отраслевой показатель | | Процент | | 38,75 | | 45,6 | 48 | | 50 | | 52 | | 54 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 5.01.01  5.01.10  5.01.11 |
| 8. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Приоритетный, отраслевой показатель | | Процент | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 5.01.01  5.01.10  5.01.11 |
| 9. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный, отраслевой показатель | | Процент | | 84,7 | | 91 | 93 | | 95 | | 97 | | 99 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 5.02.01;  5.02.02. |
| 10. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный, отраслевой показатель | | Процент | | 59,9 | | 65 | 67 | | 70 | | 72 | | 77 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 5.03.01. |
| 11. | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | Муниципальный показатель | | Единица | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | 6.01.02 |
| 12 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Муниципальный показатель | | Единица | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 8.01.02;  8.01.17;  8.01.18 |
| 13. | Выполнение выданных предписаний органами местного самоуправления по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Муниципальный показатель | | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | | | 8.02.05 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Единица | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единица | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 3 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Единица | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа Домодедово, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения городского округа Домодедово, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа Домодедово ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа Домодедово; | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) муниципальной собственности | Единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово; Государственная автоматизированная система «Управление». | Годовая |
| 7 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа Домодедово | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Годовая |
| 8 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа Домодедово | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление» | Годовая |
| 9 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Домодедово | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Годовая |
| 10 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Домодедово | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Годовая |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | Единица | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 12 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Единица | Количество субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 13 | Выполнение выданных предписаний органами местного самоуправления по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Единица | Отношение выполненных к выданным предписаний органами местного самоуправления по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | 01 | 02 | 02.01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 3. | 01 | 02 | 02.04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Ед. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 4. | 02 | 01 | 01.01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 5. | 02 | 01 | 01.03 | Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | Ед. | Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 6. | 02 | 02 | 02.01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Ед. | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 7 | 03 | 01 | 01.05 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 8 | 03 | 01 | 01.07 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности за отчетный период в городском округе Домодедово |
| 9 | 03 | 02 | 02.01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 10 | 03 | 02 | 02.08 | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности за отчетный период в городском округе Домодедово |
| 11 | 03 | 02 | 02.09 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Фактическое значение результата определяется количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за отчетный период период в городском округе Домодедово |
| 12 | 03 | 02 | 02.10 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 13 | 03 | 05 | 05.01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения | Ед. | Количество утвержденных схем теплоснабжения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 14 | 03 | 05 | 05.02 | Количество построенных (реконструированных), объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных (реконструированных), объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 15. | 03 | 05 | 05.03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Ед. | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 16 | 03 | 05 | 05.04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | Ед. | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 17. | 04 | 03 | 03.01 | Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) муниципальной собственности | Ед. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 18. | 05 | 01 | 01.01 | Количество модернизированных ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Ед. | Количество модернизированных ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 19 | 05 | 01 | 01.10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 20 | 05 | 01 | 01.11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 21. | 05 | 02 | 02.01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Ед. | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 22 | 05 | 02 | 02.02 | Установлено автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 23 | 05 | 02 | 02.02 | Установлено гибкой подводки в жилых помещениях (муниципальных квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Количество установленной гибкой подводки в жилых помещениях (муниципальных квартирах) многоквартирных домов в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 24. | 05 | 03 | 03.01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 25. | 06 | 01 | 01.02 | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | Ед. | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 26. | 08 | 01 | 01.02 | Количество выполненных мероприятий муниципальной программы | Ед. | Количество выполненных мероприятий муниципальной программы в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 27 | 08 | 01 | 01.17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных дизель генераторных установок на специализированных площадках на территории г.о. Домодедово за отчетный период |
| 28 | 08 | 01 | 01.18 | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством полученных комплексных экологических решений за отчетный период в городском округе Домодедово |
| 29. | 08 | 02 | 02.05 | Выполнение выданных предписаний органами местного самоуправления по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | % | Отношение выполненных к выданным предписаний органами местного самоуправления по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в городском округе Домодедово за отчетный период |