Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Домодедово
от 30.01.2026 № 385

Муниципальная программа городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Московской области Назаров А.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Домодедово Московской области, создание условий по улучшению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» направлена на увеличение доли населения городского округа Домодедово, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Системы водоотведения» направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций городского округа Домодедово в услугах очистки сточных вод путем строительства, реконструкции (модернизации) систем водоотведения в соответствии с установленными нормативами качества. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Домодедово за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на повышение класса энергетической эффективности многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлена на увеличение количества населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 818 608,14 | 557 544,10 | 970 675,71 | 3 290 388,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2 577 397,92 | 366 962,76 | 503 191,49 | 1 707 243,67 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 396 006,06 | 924 506,86 | 1 473 867,20 | 4 997 632,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» является обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Домодедово Московской области, создание условий по улучшению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово находятся в изношенном состоянии.

В результате изношенного оборудования и сетей растет количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры возрастают потери в сетях теплоснабжения и водоснабжения. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Системы теплоснабжения городского округа Домодедово характеризуются значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования. Основное оборудование котельных морально и физически устарело, обладает большой энергоемкостью и не отвечает современным требованиям безопасной работы.

Высокий процент износа оборудования и инженерных сетей, отсутствие резервов пропускной способности магистральных сетей исключают подключение к ним дополнительных тепловых нагрузок и блокируют дальнейшее развитие территорий городского округа Домодедово.

Высокая аварийность на тепловых сетях связана с высокой изношенностью тепловых сетей, низким процентом перекладки сетей за год и недостаточным объемом внедрения современных теплогидроизоляционных материалов. Высокая степень аварийности сетей не позволяет устанавливать в них расчетные параметры.

Фактический объем инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимален и не соответствует потребностям отрасли. С острой нехваткой инвестиций связано и отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры.

В целом муниципальная программа направлена на:

- обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Домодедово.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В рамках проведения мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2026-2030 годах будут построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, а также капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие операционные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово                                                                                        «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Домодедово Московской области, создание условий по улучшению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Муниципальный показатель |  | Единица | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 1.02.01 |
| 2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод | Муниципальный показатель |  | Единица | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 2.01.01; 2.01.03; 2.01.12 |
| 3. | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Муниципальный показатель |  | Единица | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 2.02.01 |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Муниципальный показатель |  | Единица | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 3.01.07 |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Муниципальный показатель |  | Единица | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 3.02.01 3.02.08 3.02.09 3.02.10 |
| 6. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой показатель |  | Процент | 66,7 |  |  | 66,7 | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 3.05.01;3.05.03 3.05.04 |
| 7 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель |  | Процент |  | 59,9 |  | 62,9 | 66,7 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 5.03.01. |
| 8 | Количество населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы VI | Муниципальный показатель |  | Единица |  | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  | 6.01.02 |
| 9 | Приобретение и установка специализированного оборудования для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального городского округа Домодедово | Муниципальный показатель |  | Единица |  | - |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово |  |  | 8.01.10; 8.01.11; 8.01.17 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово                                  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Единица | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод | Единица | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 3 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Единица | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Единица | # Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 6 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа Домодедово, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения городского округа Домодедово, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа Домодедово ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа Домодедово; | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово; Государственная автоматизированная система «Управление». | Годовая |
| 7 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Д = М×100%, где К Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Домодедово | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Годовая |
| 8 | Количество населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы VI | Единица | Количество населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы в городском округе Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | Годовая |
| 9 | Приобретение и установка специализированного оборудования для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово | Единица | Количество приобретенного и установленного специализированного оборудования для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово за отчетный период | Отчетные данные Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово | Годовая |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово                                                                                                                                                                                   «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | 01 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 3. | 02 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 4. | 02 | 01 | 03 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения | Ед. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 5 | 02 | 01 | 12 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета |  | Количество построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод за счет средств местного бюджета в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 6. | 02 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Ед. | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 7 | 03 | 01 | 07 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | # Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности за отчетный период в городском округе Домодедово |
| 8 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 9 | 03 | 02 | 08 | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | # Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности за отчетный период в городском округе Домодедово |
| 10 | 03 | 02 | 09 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | # Ед. | Фактическое значение результата определяется количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за отчетный период период в городском округе Домодедово |
| 11 | 03 | 02 | 02.10 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количество построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 12 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения | Ед. | Количество утвержденных схем теплоснабжения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 13 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Ед. | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 14 | 03 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | Ед. | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 15 | 05 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 16 | 06 | 01 | 02 | Количество населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы | Ед. | Количество населенных пунктов газифицированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 17 | 08 | 01 | 01.10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | Ед. | Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последсвий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 18 | 08 | 01 | 01.11 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | # Ед. | Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последсвий аварий на объектах теплоснабжения в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 19 | 08 | 01 | 01.17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | # Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных дизель генераторных установок на специализированных площадках на территории г.о. Домодедово за отчетный период |