Приложение к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 24.04.2024 № 2027 «Утверждена постановлением

Администрации городского округа Домодедово 31.10.2022 № 3301

**Муниципальная программа городского округа** **Домодедово**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Кукин М.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» направлена на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Домодедово, обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры. | | | | | |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» направлена на обеспечение населения городского округа Домодедово объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. | | | | | |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» направлена на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Домодедово путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения городского округа Домодедово объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной  программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| Средства федерального бюджета | 469 009,58 | 216 931,20 | 252 078,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 346 063,96 | 1 548 038,40 | 2 332 450,20 | 465 575,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 921 548,59 | 430 229,95 | 1 138 957,95 | 309 411,03 | 42 949,66 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **6 736 622,13** | **2 195 199,55** | **3 723 486,53** | **774 986,39** | 42 949,66 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Домодедово жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни жителей городского округа Домодедово.

Тенденции демографического развития городского округа Домодедово по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Также особо остро ощущается нехватка крытых спортивных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами, крытых катков с искусственным льдом, плавательных бассейнов. Строительство крытых спортивных объектов позволит круглогодично заниматься физической культурой и спортом всем категориям населения, создаст условия для развития на территории городского округа Домодедово таких востребованных и популярных видов спорта, как хоккей, фигурное катание, плавание, а также игровых видов спорта, будет способствовать более качественной подготовки спортсменов и позволит круглогодично проводить спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организовывать активный досуг населения. Помимо строительства новых объектов спорта, приоритетным направлением является модернизация устаревшей и не отвечающей требованиям безопасности материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Также особое внимание стоит обратить на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Домодедово, обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры.

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

**с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округа Домодедово до 2027 года должно увеличиться количество объектов дошкольного и общего образования в целях качественного улучшения услуг образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Также доступность дошкольного образования планируется повышать за счет развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг.

Также к 2027 году планируется значительное повышение благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Домодедово, обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Домодедово спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом граждан.

4

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02 | 02 | 20 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории муниципальных объектов культуры | единица | Количество объектов культуры в которых проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории муниципальных объектов в отчетном периоде |
| 2. | 02 | А1 | А08 | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области | единица | Количество капитально отремонтированных объектов культурно-досуговых учреждений в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 3. | 03 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 4. | 03 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 5. | 03 | Е1 | Е1.4 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 6. | 03 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Количество общеобразовательных организаций в которых выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту в отчетном периоде |
| 7. | 03 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единица | Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций оснащенные средствами обучения и воспитания в отчетном периоде |
| 8. | 03 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единица | Количество общеобразовательных организаций в которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в отчетном периоде |
| 9. | 03 | 07 | 04 | Благоустроены территорий муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Количество общеобразовательных организаций в которых благоустроены территорий в отчетном периоде |
| 5. | 05 | Р5 | Р5.5 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в городском округе Домодедово за отчетный период |