Приложение №1

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 09.12.2025 № 4085

- Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

# «Экология и окружающая среда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Енбекова Л.В., Заместитель главы городского округа Назаров А.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. 2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, а также ликвидацию последствий водных объектов на территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения городского округа Домодедово в мероприятия по охране и восстановлению лесов. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 422155,56 | 1441,49 | 852,23 | 34673,59 | 302050,80 | 83137,45 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1053745,61 | 156995,25 | 153245,40 | 189225,00 | 337385,31 | 216894,65 |
| Всего, в том числе по годам: | 1475901,17 | 158436,74 | 154097,63 | 223898,59 | 639436,11 | 300032,10 |

Приложение №2

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 09.12.2025 № 4085

- Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»

| № п/п |  |  | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа Домодедово |  |  | Муниципальный показатель | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 1.02.02 |
| 2. |  | - Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации |  | Муниципальный показатель |  | единица | - | 19 | 4 | 12 | 13 | 13 | МКУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 |  | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  | Муниципальный показатель |  | единица | - | 25 | 34 | 45 | 45 | 45 | МКУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 |  | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора |  |  | Муниципальный показатель | штука | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.03 |
| 2.4 |  | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке |  |  | Муниципальный показатель | штука | - | - | - | 10 | 10 | 10 | МКУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.04 |
| 2.5 |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы |  |  | Муниципальный показатель | процент | - | - | - | - | 19 | 25 | МКУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.03 |
| 3. |  | 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов |  |  |  | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) |  |  |  | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

Приложение №3

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 09.12.2025 № 4085

8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | Итого |  | 733987,45 |  | 15240,00 | 11705,40 |  | 72457,00 |  |  |  |  |  | 486994,53 |  | 147590,52 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 417337,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 33832,00 |  |  |  |  |  | 301209,22 |  | 82295,87 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 316650,36 |  | 15240,00 | 11705,40 |  | 38625,00 |  |  |  |  |  | 185785,31 |  | 65294,65 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого |  | 54183,25 |  | 9017,85 | 6000,00 |  | 13353,80 |  |  |  |  |  | 12905,80 |  | 12905,80 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 54183,25 |  | 9017,85 | 6000,00 |  | 13353,80 |  |  |  |  |  | 12905,80 |  | 12905,80 |  |  |  |
|  | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полуго дие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61 |  | 19 | 4 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2025-2026 | Итого |  | 647042,05 |  | 0,00 | 0,00 |  | 52457,00 |  |  |  |  |  | 466994,53 |  | 127590,52 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 417337,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 33832,00 |  |  |  |  |  | 301209,22 |  | 82295,87 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 229704,96 |  | 0,00 | 0,00 |  | 18625,00 |  |  |  |  |  | 165785,31 |  | 45294,65 |  |  |  |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | - | - |  | 6 |  | - | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого 2023 |  | 32762,15 |  | 6222,15 | 5705,40 |  | 6646,20 |  |  |  |  |  | 7094,20 |  | 7094,20 |  | МКУ «Комбинат Благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 32762,15 |  | 6222,15 | 5705,40 |  | 6646,20 |  |  |  |  |  | 7094,20 |  | 7094,20 |  |  |  |
|  | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  | 25 | 34 |  | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2023-2027 | Итого |  | 9805,25 |  | 3405,25 | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 9805,25 |  | 3405,25 | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2023-2027 | Итого |  | 5005,25 |  | 3405,25 | 1600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства Бюджета городского округа Домодедово |  | 5005,25 |  | 3405,25 | 1600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,17 |  | 0,00 | 6,17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.04 Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов | 2025-2027 | Итого |  | 4800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 4800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 1600,00 |  | 1600,00 |  |  |  |
|  | Проведена санитарная очистка водных объектов, шт. | х | х |  | Всего |  | Итого 2023 год | Итого 2024 год |  | 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | - | - | - | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | Итого |  | 743792,70 | 18645,25 |  | 13305,40 |  | 74057,00 |  |  |  |  |  | 488594,53 |  | 149190,52 |  | х |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 417337,09 | 0,00 |  | 0,00 |  | 33832,00 |  |  |  |  |  | 301209,22 |  | 82295,87 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 326455,61 | 18645,25 |  | 13305,40 |  | 40225,00 |  |  |  |  |  | 187385,31 |  | 66894,65 |  |  |

| «8.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ | Наименование главного распределителя средств бюджета городского округа Домодедово |  |
| 1.1. | Плотина пруда на р. Гнилуша д. Проводы г.о. Домодедово Московской области | 320 | д. Проводы г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 59 325,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 59 325,00 | 4816,00 | 54509,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38264,00 | 3106,00 | 35158,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 21 061,00 | 1710,00 | 19351,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4 816,00 | 4816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3106,00 | 3106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1710,00 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Плотина пруда на ручье без названия д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54709 | 230 | д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 101 210,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 101210,00 | 8216,00 | 92994,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 65280,00 | 5299,00 | 59981,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3590,00 | 2917,00 | 33013,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 8216,00 | 8216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5299,00 | 5299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2917,00 | 2917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Плотина пруда на ручье без названия - приток р. Злодейка д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | 250 | д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 131 187,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 131187,00 | 15087,00 | 116100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84615,00 | 9731,00 | 74884,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 46572,00 | 5356,00 | 41216,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15087,00 | 15087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9731,00 | 9731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5356,00 | 5356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Плотина нижнего пруда на р. Речица с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110328:598 | 59 | с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 14 285,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 14285,00 | 1643,00 | 12642,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9213,00 | 1059,00 | 8154,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5072,00 | 584,00 | 4488,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 1643,00 | 1643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1059,00 | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Плотина №1 на р. Сушке д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623 | 110 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 49 257,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 49257,00 | 5665,00 | 43592,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31769,00 | 3653,00 | 28116,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17488,00 | 2012,00 | 15476,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 5665,00 | 5665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3653,00 | 3653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2012,00 | 2012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Плотина пруда №2 на ручье б/н - притоке р. Сушки д. Красное г.о. Домодедово Московской области | 115 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 145 505,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 145505,00 | 17030,00 | 128475,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 93850,00 | 10984,00 | 82866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 51655,00 | 6046,00 | 45609,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 17030,00 | 17030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10984,00 | 10984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6046,00 | 6046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Плотина пруда №3 на ручье без названия с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | 80 | с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 28430,03 | 0,00 | Итого по объекту: | 28430,03 | 0,00 | 4485,40 | 23944,63 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18337,36 | 0,00 | 2893,08 | 15444,28 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10092,67 | 0,00 | 1592,32 | 8500,35 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4485,40 | 0,00 | 4485,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2893,08 | 0,00 | 2893,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1592,32 | 0,00 | 1592,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Плотина верхнего пруда на ручье без названия д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | 70 | д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 117843,02 | 0,00 | Итого по объекту: | 117843,02 | 0,00 | 14197,13 | 103645,89 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 76008,73 | 0,00 | 9157,14 | 66851,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 41834,29 | 0,00 | 5039,99 | 36794,30 | 0,00 |  |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 14197,13 | 0,00 | 14197,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9157,14 | 0,00 | 9157,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5039,99 | 0,00 | 5039,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого по объекту: | 647042,05 | 52457,00 | 466994,53 | 127590,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 417 337,09 | 33832,00 | 301209,22 | 82295,87 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 229 704,96 | 18625,00 | 165785,31 | 45294,65 | 0,00 |  |  |