Приложение №1

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 16.05.2024 № 2495

**«8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | ***Основное мероприятие 01*** Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | **Итого** | **50356,20** | **15240,00** | **11705,40** | | | | | **11705,40** | **11705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 50356,20 | 15240,00 | 11705,40 | | | | | 11705,40 | 11705,40 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01*  Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | | | | | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | | | | | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024  год | В том числе | | | | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.05*  Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого  2023 | **23338,35** | **6222,15** | **5705,40** | | | | | **5705,40** | **5705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 23338,35 | 6222,15 | 5705,40 | | | | | 5705,40 | 5705,40 | 0,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024  год | В том числе | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12  месяцев |
| 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 2. | ***Основное мероприятие 03*** Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2023-2027 | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | | | | | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 03.01*  Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | х | х | Всего | Итого  2023  год | 2024  год | В том числе | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | *Мероприятие 03.03* Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | | | | | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого  2023  год | 2024  год | В том числе | | | | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 18,51 | - | 6,17 | - | - | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме II | | **Итого** | **58561,45** | **18645,25** | 13305,40 | | | | | **13305,40** | **13305,40** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 58561,45 | 18645,25 | 13305,40 | | | | | 13305,40 | 13305,40 | 0,00 |