

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Каширское шоссе, д.27-а, г.Домодедово, Московская область, 142000, тел. (496)7924413,*

 *E-mail dmdd\_sp@mosreg.ru*

 Заместителю Главы городского округа

от 20.02.2024г. № 46-10/3 Домодедово Московской области

 Степанову А.С..

**П Р Е Д С Т А** ВЛЕНИЕ

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" от 07.02.2011г. N 6-ФЗ, на основании плана работы Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области на 2024 год, приказа председателя Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области №46-3/1 от 30.01.2024г. проведено контрольное мероприятие в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово «Эффективность использования средств бюджета городского округа Домодедово, выделенных ТСН «НП Полесье» на софинансирование строительства сетей водоотведения в рамках выполнения мероприятия муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

**1**.В рамках проведенного контрольного мероприятия установлено, что объект строительства магистральных сетей водоотведения в мкр. Востряково (ТСН «НП Полесье») по состоянию на 01.02.2024г. не завершен.

**2.** Средства бюджета городского округа Домодедово в сумме 5 672 603,68 руб., предоставленные ТСН «НП Полесье» в виде субсидий на софинансирование строительства магистральных сетей водоотведения признаны неэффективными.

 В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово необходимо:

1.Определить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятия муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». по софинансированию строительства магистральных сетей водоотведения в ТСН «НП Полесье»**.**

**2.**Усилить контрольза строительствоммагистральных сетей водоотведения в ТСН «НП Полесье» с целью сдачи объекта в эксплуатацию.

 **3.** О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить информацию в Счётную палату городского округа Домодедово Московской области до «29» марта 2024 года, (или в течение тридцати дней со дня его получения).

Председатель Счетной палаты

городского округа Домодедово Г. А. Копысова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |